Documentación Final del Proyecto

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

## Documentación Final del Proyecto

La Documentación Final del Proyecto resume el trabajo realizado a lo largo del desarrollo de la plataforma de postventa DS49 para TECHO-Chile. Aquí se consolidan los entregables, los avances conseguidos, los desafíos superados y las lecciones aprendidas. Esta documentación también incluye recomendaciones para futuras mejoras y posibles ampliaciones del sistema.

### Resumen del Proyecto

El objetivo principal del proyecto fue crear una plataforma web que facilitara la gestión de postventa para los proyectos de vivienda social gestionados por TECHO-Chile. La plataforma permite a las familias registrar observaciones sobre sus viviendas, mientras que los trabajadores de TECHO pueden hacer seguimiento y gestionar esas observaciones dentro del plazo definido por el DS49 (120 días de postventa).

Se utilizó la metodología Ágil (Scrum) para gestionar las entregas y asegurar que el proyecto avanzara de manera iterativa, permitiendo ajustes rápidos en función de las necesidades de los usuarios y los stakeholders.

### Objetivos del Proyecto

Los principales objetivos del proyecto fueron:

- Centralizar la gestión de postventa: Eliminar el uso de planillas y correos dispersos, y reemplazarlos con una plataforma centralizada.

- Facilitar la comunicación entre TECHO, las constructoras y las familias, proporcionando un sistema claro para el registro de observaciones y el seguimiento de los mismos.

- Asegurar el cumplimiento del DS49: Asegurar que todas las observaciones se gestionaran dentro de los plazos establecidos y que las familias tuvieran acceso a información transparente sobre el estado de sus casos.

- Crear reportes automáticos: Generar reportes mensuales de seguimiento, con indicadores clave como el tiempo restante del plazo de postventa y el estado de las observaciones.

### Entregables Principales

Los entregables del proyecto fueron los siguientes:

- Plataforma Web funcional para el registro y gestión de postventa.

- Base de datos estructurada y conectada con el sistema (PostgreSQL).

- Documentación técnica detallada, que incluye:

  - Descripción de la arquitectura del sistema.

  - Modelos de datos (incluyendo el modelo relacional).

  - Explicación de los diagramas de clases y paquetes.

  - Procedimientos y funciones claves.

- Manual de usuario para TECHO y las familias, explicando cómo usar la plataforma.

- Manual técnico para el equipo de mantenimiento, describiendo la estructura del código y cómo realizar despliegues y ajustes.

### Desafíos y Soluciones

Durante el proyecto, se presentaron varios desafíos:

- Complejidad en la integración de diferentes módulos: La integración de funcionalidades como el registro de postventa, generación de reportes y el cálculo de plazos DS49 fue compleja. Para solucionarlo, se organizó el trabajo en pequeños sprints y se probaron las funcionalidades en etapas.

- Alfabetización digital de las familias: Las familias que usarían la plataforma no siempre tenían experiencia previa con sistemas digitales. Esto se solucionó simplificando las interfaces y utilizando un diseño intuitivo con instrucciones claras.

- Manejo de datos sensibles: El manejo de datos personales y de contacto fue una preocupación importante. Se implementaron medidas de seguridad en las sesiones (cookies HttpOnly, validación de datos) y se usaron métodos seguros para el almacenamiento de contraseñas (hashing PBKDF2-SHA256).

### Lecciones Aprendidas

Algunas de las lecciones clave aprendidas fueron:

- La importancia de involucrar a los usuarios desde el inicio: Incluir a los usuarios de TECHO desde las primeras fases del proyecto permitió obtener un feedback valioso que ayudó a definir mejor los flujos y la interfaz.

- La flexibilidad de Scrum: La metodología Ágil permitió manejar los cambios de requisitos de forma eficiente y ajustar las prioridades en cada sprint según las necesidades del proyecto.

- Gestión de dependencias: En proyectos complejos con múltiples módulos y equipos, es vital tener un control claro de las dependencias entre tareas y componentes para evitar cuellos de botella y retrasos.

### Recomendaciones

Para futuros proyectos similares, recomendamos:

- Automatizar más procesos: Por ejemplo, la generación de reportes y el cálculo de plazos DS49 podría ser completamente automatizado, para evitar errores manuales.

- Implementar más pruebas de usabilidad: Aunque la plataforma fue diseñada con accesibilidad en mente, sería valioso realizar más pruebas de usabilidad con las familias, para mejorar la experiencia de uso.

- Escalabilidad: A medida que TECHO expanda su plataforma a más proyectos, sería recomendable explorar soluciones de escalabilidad horizontal, como servicios en la nube.

### Conclusiones Finales

El proyecto ha sido exitoso al cumplir con los objetivos establecidos, al proporcionar a TECHO una herramienta eficiente para gestionar la postventa de viviendas, y al garantizar el cumplimiento de la normativa DS49. Sin embargo, como cualquier proyecto, hay áreas de mejora que se pueden seguir refinando para optimizar la experiencia de los usuarios y la funcionalidad general del sistema.