Visión de Proyecto

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

índice

1. Nombre y resumen del proyecto	3

Nombre del proyecto	3

Resumen	3

2. Contexto y problema	4

Contexto	4

Problema actual	4

3. Visión del producto	4

5. Usuarios y stakeholders	4

Usuarios principales	4

Stakeholders clave	5

6. Alcance del producto (alto nivel)	5

Incluye:	5

No incluye (fuera de alcance por ahora):	6

7. Beneficios esperados	6

Para TECHO–Chile	6

Para las familias	6

Para entidades externas	7

8. Criterios de éxito (cómo sabremos que vamos bien)	7

9. Supuestos y restricciones	7

Supuestos	7

Restricciones	8

# 1. Nombre y resumen del proyecto

Nombre del proyecto
Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49 para TECHO–Chile.

Resumen
Este proyecto busca crear una plataforma web que ayude a TECHO–Chile a ordenar, seguir y documentar todo lo que pasa desde que se entrega una vivienda social hasta que se cierran las reparaciones de postventa.
Hoy gran parte de este trabajo se hace con planillas, correos y documentos dispersos, lo que provoca atrasos, pérdida de información y falta de claridad para las familias.
La plataforma permitirá registrar observaciones, subir evidencias, asignar responsables y controlar los plazos, para que el proceso sea más transparente, rápido y justo para las familias.

# 2. Contexto y problema

Contexto
TECHO–Chile trabaja con familias en situación de vulnerabilidad, apoyando la gestión de proyectos habitacionales bajo el programa DS49. En estos proyectos, después de la entrega de las viviendas, se abre un periodo de postventa donde las familias pueden reportar fallas o problemas en su casa.

## Problema actual

- La postventa se gestiona con Excel, correos y documentos sueltos.

- Es difícil tener una vista clara de:

  - Cuántas observaciones hay por proyecto.

  - En qué estado están (abiertas, en gestión, cerradas).

  - Cuánto tiempo llevan esperando las familias.

- Se corre el riesgo de superar los 120 días del periodo de postventa.

- Se pierde trazabilidad: no siempre queda claro quién hizo qué, cuándo y con qué evidencia.

- Las familias reciben poca información sobre el estado de sus casos, lo que afecta la confianza en la institución y en el proceso.

# 3. Visión del producto

Crear una plataforma simple y transparente que permita a TECHO–Chile y a las familias seguir cada paso de la postventa DS49, asegurando que las observaciones se atiendan dentro de plazo y con evidencia clara, para que las personas puedan disfrutar su casa con tranquilidad.

# 5. Usuarios y stakeholders

## Usuarios principales

- Equipo TECHO–Chile (área social / técnica)
Registran observaciones, verifican información, coordinan con constructoras y generan reportes.

- Familias beneficiarias
Pueden conocer el estado de sus observaciones, recibir información clara y confirmar cuando una reparación está correctamente realizada (según diseño de la solución).

## Stakeholders clave

- Directiva y coordinación de TECHO–Chile.

- Áreas técnicas y sociales que gestionan proyectos DS49.

- SERVIU / MINVU (como entidades que fiscalizan y reciben reportes).

- Equipo académico (docente guía, institución educativa).

# 6. Alcance del producto (alto nivel)

## Incluye:

- Plataforma web (y adaptable a dispositivos móviles) para:

  - Registro de proyectos, viviendas y familias.

  - Registro de observaciones de postventa.

  - Carga de evidencias digitales.

  - Gestión de estados (abierto, en revisión, en reparación, cerrado, etc.).

  - Alertas por plazos y posibles vencimientos.

  - Generación de reportes y resúmenes de estado.

- Gestión de usuarios con perfiles y permisos (TECHO, etc.).

- Interfaz simple, con lenguaje claro, pensada para personas con baja alfabetización digital (principalmente en módulos que interactúen con familias y usuarios no técnicos).

## No incluye (fuera de alcance por ahora):

- Integraciones directas con sistemas internos de gobierno (por ejemplo, sistemas propios de SERVIU) más allá de reportes exportables.

- Aplicaciones móviles nativas (Android/iOS); en esta etapa se considera principalmente una plataforma web responsiva.

- Automatización legal avanzada o firma electrónica avanzada (más allá de acuerdos o registros simples dentro del sistema).

# 7. Beneficios esperados

## Para TECHO–Chile

- Menos tiempo perdido buscando información en correos y planillas.

- Mejor control de plazos y cumplimiento del marco DS49.

- Mayor trazabilidad de cada caso (quién hizo qué y cuándo).

- Información consolidada para reportes internos y hacia entidades externas.

## Para las familias

- Mayor claridad sobre qué está pasando con sus observaciones.

- Reducción de tiempos de espera y menor sensación de abandono.

- Más confianza en el proceso, al ver que hay seguimiento y registro.

## Para entidades externas

- Canal único y claro para recibir observaciones de postventa.

- Historial ordenado de evidencias y respuestas.

- Menos confusión y más transparencia en la comunicación con TECHO y las familias.

# 8. Criterios de éxito (cómo sabremos que vamos bien)

- TECHO–Chile utiliza la plataforma como herramienta principal para gestionar la postventa de al menos un proyecto DS49 piloto.

- Disminución de casos que superan el plazo de 120 días sin gestión clara.

- Reducción del uso de planillas Excel y correos como mecanismo principal de seguimiento.

- Retroalimentación positiva de los equipos de TECHO respecto a facilidad de uso y orden de la información.

- Posibilidad de generar reportes periódicos (por ejemplo, mensuales) con pocos clics.

# 9. Supuestos y restricciones

## Supuestos

- TECHO–Chile dispone de un equipo mínimo para probar la plataforma y entregar feedback.

- Se cuenta con acceso a información de proyectos, familias y viviendas necesaria para cargar la plataforma.

## Restricciones

- Tiempo acotado por el calendario académico del proyecto.

- Recursos técnicos limitados (equipo pequeño, ambiente de pruebas acotado).

- Respeto a la normativa de protección de datos personales y confidencialidad de la información de las familias.