Definition of Ready (DoR)

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

Propósito

La Definition of Ready (DoR) define cuándo una Historia de Usuario está suficientemente clara y preparada como para entrar a un sprint.
El objetivo es evitar que el equipo se “pegue” en medio del sprint por historias mal definidas, sin criterios de aceptación o con dudas importantes.

Cuando una historia cumple la DoR, cualquier desarrollador puede tomarla y avanzar sin tener que parar a cada rato a preguntar.

Criterios generales de “Listo”

En este proyecto, una Historia de Usuario se considera LISTA (READY) para ser incluida en un sprint cuando cumple todos estos puntos:

- Estructura completa de la historia

  - Tiene un identificador único (ej: HU-001).

  - Está escrita en formato:

“Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]”

  - La descripción es clara y entendible.

  - Está asociada a una Épica del proyecto.

- Criterios de aceptación definidos

  - La historia tiene criterios de aceptación específicos y medibles.

  - Estos criterios están escritos en lenguaje simple, sin ambigüedades.

  - Cada criterio se puede probar (casos normales y casos límite).

  - Se incluyen las validaciones de negocio necesarias.

- Rol y permisos definidos

  - Está claro qué rol usa la funcionalidad:

    - Administrador

    - Trabajador TECHO

    - Familia

  - Se especifican restricciones de acceso y permisos (ver, crear, editar, eliminar).

- Prioridad y estimación

  - La historia tiene prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA).

  - Tiene estimación en puntos de historia (por ejemplo, 1–13 puntos).

  - La estimación fue acordada por el equipo.

  - Si es muy grande, se evalúa dividirla en historias más pequeñas.

- Dependencias identificadas

  - Se conocen las dependencias con otras historias o tareas técnicas.

  - Se sabe si necesita que otra historia esté lista antes.

  - Se identifican dependencias con modelos, APIs, servicios, etc.

- Diseño y UX definidos (cuando aplica)

  - Se define el flujo básico de usuario (qué hace y en qué orden).

  - Se identifican las pantallas o componentes de interfaz necesarios.

  - Se considera el uso en móvil (diseño responsive) y accesibilidad.

  - Se define cómo se verán mensajes y notificaciones.

- Datos y modelos claros

  - Se sabe qué modelos/tablas se usan.

  - Están claros los campos y relaciones necesarias.

  - Se consideran validaciones de datos e integridad referencial.

- Integraciones especificadas (si aplica)

  - Si hay correos, se define formato y destinatarios.

  - Si hay PDF, se define contenido y diseño (logo TECHO, etc.).

  - Si hay notificaciones, se define cuándo y a quién.

  - Si hay archivos, se define tipo y tamaño máximo permitido.

- Casos de prueba identificados

  - Se anotan los casos de prueba principales.

  - Se consideran casos de error y validación.

  - Se sabe cómo se va a comprobar que la historia está bien.

- Aprobación del Product Owner

  - El Product Owner revisó la historia.

  - Confirmó que está alineada con los objetivos del proyecto.

  - Está disponible para aclaraciones puntuales durante el sprint.

Checklist de DoR

Antes de mover una historia a un sprint, el equipo revisa un checklist donde valida, en simple:

“¿Está bien escrita, entendida, estimada, priorizada, con criterios de aceptación y aprobada por el PO?”

Si algo de eso falla, la historia se queda en refinamiento y no entra al sprint.

| ID | Nombre | Descripción (simple) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DoR 2 | Criterios de aceptación | Tiene criterios de aceptación claros, medibles, sin ambigüedades, que cubren casos normales, errores y reglas de negocio. | CRÍTICA |
| DoR 3 | Rol y permisos definidos | Se sabe qué rol usa la historia (Admin, Trabajador, Familia), qué puede hacer y qué restricciones tiene (lectura/escritura/borrado). | CRÍTICA |
| DoR 4 | Prioridad y estimación | La historia tiene prioridad (Alta/Media/Baja), puntos de historia y la estimación fue acordada por el equipo. | CRÍTICA |
| DoR 5 | Dependencias identificadas | Están anotadas las dependencias con otras historias o servicios, y se sabe si esas dependencias están listas o en progreso. | ALTA |
| DoR 6 | Diseño y UX definidos | Si aplica, la historia tiene definido flujo de usuario, pantallas, mensajes y se consideró versión móvil y accesibilidad básica. | MEDIA |
| DoR 7 | Datos y modelos claros | Se sabe qué modelos y campos se usarán, relaciones, validaciones y posibles migraciones de base de datos. | ALTA |
| DoR 8 | Integraciones especificadas | Si hay correos, PDFs, notificaciones, HTMX o archivos, se dejó escrito qué se hará, con qué formato y a quién va dirigido. | ALTA |

| ID | Nombre | Descripción (en simple) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| DoR-A1 | Flujo de autenticación definido | Está descrito el flujo completo de autenticación (login, logout, recuperar contraseña, redirecciones, etc.). | CRÍTICA |
| DoR-A2 | Mensajes de error y éxito | Están escritos los mensajes que verá el usuario cuando falle o resulte bien la autenticación. | ALTA |
| DoR-A3 | Manejo de sesiones | Está definido cómo se crean, mantienen y cierran las sesiones de usuario. | CRÍTICA |
| DoR-A4 | Seguridad de autenticación | Se definió cómo se protegerá la autenticación (CSRF, validación de datos u otras medidas básicas). | CRÍTICA |
| DoR-B1 | Campos obligatorios y opcionales | Para los formularios de gestión (CRUD) se indica qué campos son obligatorios y cuáles opcionales. | ALTA |
| DoR-B2 | Validaciones de negocio | Están descritas las reglas de negocio que se deben validar (por ejemplo, rangos, formatos, restricciones especiales). | ALTA |
| DoR-B3 | Comportamiento de confirmaciones | Se definió cuándo se pedirá confirmación al usuario (crear, editar, eliminar) y qué debe mostrarse. | MEDIA |
| DoR-B4 | Manejo de datos relacionados al eliminar | Está claro qué pasa con los datos relacionados cuando se elimina un registro (bloquear, borrar en cascada, etc.). | ALTA |
| DoR-B5 | Actualización de interfaz (HTMX si aplica) | Se describe cómo se actualizará la pantalla (por ejemplo, usando HTMX sin recargar toda la página). | MEDIA |
| DoR-C1 | Contenido exacto del reporte | Se detalla qué información debe incluir el reporte (campos, filtros, agrupaciones, etc.). | ALTA |
| DoR-C2 | Formato del reporte | Está definido en qué formato se generará el reporte (PDF, HTML, Excel u otros). | ALTA |
| DoR-C3 | Diseño y branding del reporte | Se especifica que el reporte llevará logo TECHO y un diseño ordenado y legible. | MEDIA |
| DoR-C4 | Límites de datos del reporte | Se indica el máximo de registros o límites de datos para evitar problemas de rendimiento. | MEDIA |
| DoR-C5 | Envío por correo (si aplica) | Si el reporte se enviará por correo, está descrito a quién se manda y en qué formato. | MEDIA |
| DoR-D1 | Tipos de archivo permitidos | Se definen qué tipos de archivo se pueden subir (imágenes, PDF, etc.). | ALTA |
| DoR-D2 | Límites de tamaño de archivos | Se especifica el tamaño máximo permitido para los archivos. | ALTA |
| DoR-D3 | Ubicación de almacenamiento | Se define dónde se guardarán los archivos (/media/avatars/, /media/evidencias/, etc.). | ALTA |
| DoR-D4 | Eliminación de archivos | Se describe qué pasa con los archivos cuando se borra un registro (también se eliminan, se archivan, etc.). | ALTA |
| DoR-D5 | Visualización de archivos | Está definido cómo se mostrarán los archivos (vista previa, descarga, enlace, etc.). | MEDIA |
| DoR-E1 | Cuándo se genera la notificación | Se especifica en qué eventos se disparan las notificaciones (nuevo caso, cambio de estado, etc.). | ALTA |
| DoR-E2 | A quién se notifica | Se indica qué usuario o rol recibe cada tipo de notificación. | ALTA |
| DoR-E3 | Tipo y contenido de la notificación | Se define el texto, título y tipo de notificación (correo, banner, campanita, etc.). | MEDIA |
| DoR-E4 | Comportamiento del contador de notificaciones | Se describe cómo aumenta, disminuye o se marca como leídas las notificaciones en el contador. | MEDIA |

|  | EXCEPCIONES Y NOTAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_EXC | Nombre | Descripción | Prioridad |
| EXC-DoR1 | Historia crítica con criterios incompletos | Si la historia es muy crítica para el Sprint pero no cumple todo, el equipo puede decidir tomarla igual, con el compromiso de aclarar los puntos pendientes en el Sprint Planning o Daily. | ALTA |
| EXC-DoR2 | Historias técnicas | Las historias técnicas (HT-XXX) pueden tener criterios de aceptación más técnicos, pero igualmente deben quedar claros y entendibles para el equipo. | MEDIA |
| EXC-DoR3 | Mínimos para mover desde backlog | Las historias en backlog pueden no tener todos los detalles, pero deben cumplir al menos los criterios 1, 2, 3 y 4 de la DoR antes de entrar a un Sprint. | CRÍTICA |
| EXC-DoR4 | Dependencias descubiertas durante el Sprint | Si durante el Sprint aparecen dependencias o requisitos que no estaban identificados, se debe actualizar la historia y revisar si eso afecta la estimación. | ALTA |

|  | CHECKLIST DE VERIFICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_CHK | Nombre | Descripción | Prioridad |
| CHK-DoR1 | Identificador y formato estándar | La historia tiene un ID único (HU-XXX) y está escrita con el formato acordado. | ALTA |
| CHK-DoR2 | Criterios de aceptación verificables | Los criterios de aceptación están completos, claros y se pueden comprobar. | CRÍTICA |
| CHK-DoR3 | Rol y permisos definidos | El rol que usa la historia y sus permisos están claramente descritos. | CRÍTICA |
| CHK-DoR4 | Prioridad y estimación asignadas | La historia tiene prioridad (Alta/Media/Baja) y puntos de historia acordados por el equipo. | CRÍTICA |
| CHK-DoR5 | Dependencias identificadas y resueltas | Las dependencias con otras historias o servicios están identificadas y, si es posible, resueltas o planificadas. | ALTA |
| CHK-DoR6 | Diseño / UX definido | Cuando aplica, el diseño de pantallas y flujo de usuario está definido. | MEDIA |
| CHK-DoR7 | Modelos y datos claros | Los modelos de datos y la información necesaria para la historia están entendidos y documentados. | ALTA |
| CHK-DoR8 | Integraciones especificadas | Están descritas las integraciones necesarias (correos, PDFs, archivos, APIs, notificaciones, etc.). | ALTA |
| CHK-DoR9 | Casos de prueba identificados | Se sabe qué casos se van a probar: normales, de error y límites. | ALTA |
| CHK-DoR10 | Product Owner ha aprobado la historia | El Product Owner revisó y aprobó la historia para que pueda entrar a un Sprint. | CRÍTICA |
| CHK-DoR11 | Historia registrada en documento HU | La historia está incluida y actualizada en el documento “Historias de Usuario.txt”. | ALTA |
| CHK-DoR12 | Sin ambigüedades bloqueantes | No quedan dudas importantes que puedan bloquear el desarrollo durante el Sprint. | CRÍTICA |

|  | RESPONSABILIDADES |  |
| --- | --- | --- |
| ID_ROL | Rol | Descripción |
| ROL-1 | PRODUCT OWNER | Asegurar que las historias cumplan con los criterios de negocio definidos para el proyecto. |
| ROL-2 | SCRUM MASTER | Facilitar que las historias cumplan la Definition of Ready antes de que entren al Sprint. |
| ROL-3 | EQUIPO DE DESARROLLO | Revisar y validar que las historias sean factibles técnica y funcionalmente. |
| ROL-4 | TODOS | Actualizar y mejorar las historias que no cumplan la DoR durante las sesiones de refinamiento. |

|  | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID_REV | Nombre | Descripción | Prioridad |
| REV-1 | Revisión periódica de la DoR | La Definition of Ready se revisa periódicamente (al menos cada 3 sprints) para asegurar que sigue siendo relevante y útil al equipo. | ALTA |
| REV-2 | Actualización según aprendizajes | La DoR se actualiza cuando hay lecciones aprendidas o cambios importantes en el proyecto. | ALTA |
| REV-3 | Registro de última actualización | Se registra la fecha de la última actualización, por ejemplo: “Última actualización: Diciembre 2025”. | MEDIA |

l