Roadmap de Proyecto

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

Roadmap del Proyecto

El Roadmap muestra, de forma resumida, cómo fue avanzando el proyecto en el tiempo, desde el levantamiento inicial hasta la entrega del sistema y la documentación final.
Se basa en el cronograma Gantt del proyecto y en el Sprint Backlog del desarrollo de software, donde se organizó el trabajo por épicas, historias de usuario y tareas.

El objetivo principal del Roadmap es que cualquier persona pueda entender qué se hizo en cada etapa y en qué orden, sin tener que entrar al detalle técnico de cada tarea.

Vista general por fases

En términos simples, el proyecto se organizó en estas grandes etapas:

- Inicio y levantamiento

  - Reuniones con TECHO–Chile para entender el problema de la postventa DS49.

  - Definición de visión del sistema, objetivos y principales historias de usuario.

  - Creación del Product Backlog priorizado.

- Diseño de solución y arquitectura inicial

  - Definición de los módulos principales (usuarios, proyectos, viviendas, postventa, reportes).

  - Diseño de la estructura de datos y flujos básicos de la plataforma.

  - Ajustes de alcance según capacidades del equipo y tiempo disponible.

- Desarrollo iterativo por sprints (MVP y mejoras)

  - Sprints centrados en construir funcionalidades en orden lógico:

    - Autenticación, perfiles y accesibilidad.

    - Gestión de usuarios, proyectos y viviendas.

    - Registro y seguimiento de postventa, evidencias y comentarios.

    - Reportes, monitoreo DS49 y análisis.

    - Módulos de apoyo (constructoras, ranking, accesibilidad visual, página de inicio informativa).

- Pruebas, ajustes y estabilización

  - Pruebas funcionales básicas por rol (Admin, Trabajador, Familia).

  - Corrección de errores detectados durante el uso y la revisión.

  - Ajustes de interfaz para mejorar claridad y accesibilidad.

- Cierre y documentación

  - Elaboración de manual de usuario y manual técnico.

  - Documentación final del proyecto y evidencia del cumplimiento de los objetivos.

  - Entrega formal de la solución desarrollada.

Roadmap por Sprint

A continuación se presenta el Roadmap agrupado por sprints, alineado con las épicas y tareas del Sprint Backlog.

Sprint 1 – Fundamentos del sistema y accesibilidad inicial

Objetivo del sprint:
Dejar lista la base del sistema para que los usuarios de TECHO puedan entrar, salir, gestionar su perfil y contar con opciones básicas de accesibilidad.

Principales funcionalidades trabajadas:

- Épica 1: Gestión de Autenticación y Perfiles

  - Inicio de sesión (login) con validación de credenciales y redirección según rol.

  - Cierre de sesión seguro, protegiendo páginas después de logout.

  - Recuperar contraseña mediante tokens y correos de recuperación.

  - Ver y editar perfil personal (datos básicos, contacto, foto, biografía).

  - Formulario de ayuda/soporte con envío de correo y adjuntos.

- Accesibilidad y experiencia inicial (modo oscuro/claro y tamaño de letra)

  - Alternar modo oscuro/claro desde la interfaz.

  - Ajustar tamaño de fuente (normal, grande, muy grande) y guardar preferencia del usuario.

Resultado esperado del sprint:
Sistema listo para que los usuarios de TECHO tengan cuentas, acceso seguro, perfil personal y opciones básicas de accesibilidad, preparando el terreno para el resto de las funcionalidades.

Sprint 2 – Gestión de usuarios, proyectos y viviendas

Objetivo del sprint:
Entregar a TECHO una base sólida para administrar usuarios, proyectos y viviendas, que son el corazón de la postventa.

Principales funcionalidades trabajadas:

- Épica 2: Gestión de Usuarios (Rol Administrador)

  - Crear usuarios nuevos con roles (Admin, Trabajador, Familia).

  - Dashboard de administrador con resumen de proyectos, viviendas y registros.

  - Listar usuarios del sistema, con opciones de editar y eliminar.

  - Editar usuarios existentes y ajustar roles, contraseñas y asignaciones.

  - Eliminar usuarios con validaciones para evitar errores.

  - Asignar trabajadores a proyectos y familias a viviendas.

  - Búsqueda de familias por RUT para asignar vivienda de forma rápida.

- Épica 3 y 4: Gestión de Proyectos y Viviendas

  - Listar proyectos con orden y filtros.

  - Crear y editar proyectos con validación de código único.

  - Listar viviendas, crear nuevas, editar y eliminar con validaciones.

  - Panel de administración de viviendas con filtros por proyecto.

Resultado esperado del sprint:
TECHO ya puede administrar quién usa el sistema, qué proyectos existen y qué viviendas se asocian a cada proyecto, dejando lista la base para registrar la postventa.

Sprint 3 – Registro y seguimiento de postventa

Objetivo del sprint:
Permitir que trabajadores y familias registren observaciones de postventa y hagan seguimiento a su estado, incluyendo evidencias y comentarios.

Principales funcionalidades trabajadas:

- Épica 5: Gestión de Registros de Postventa

  - Dashboard de trabajador con vista de su proyecto, viviendas y registros.

  - Dashboard de familia con vista de su vivienda y observaciones asociadas.

  - Crear registros de postventa (definir urgencia, fechas y estado inicial).

  - Cambiar estado de los registros sin recargar toda la página (uso de HTMX).

  - Reportar observación como familia, con subida de evidencias y notificación a TECHO.

  - Reportar observación como trabajador, asociando la vivienda al proyecto.

  - Ver detalle completo del registro (datos, evidencias, comentarios).

- Sistema de comentarios y notificaciones

  - Agregar comentarios a los registros (con autor, fecha y hora).

  - Notificaciones automáticas cuando se crea una observación, se resuelve o se agrega un comentario.

  - Bandeja de notificaciones con filtros y contador de no leídas.

- Épica 6: Gestión de Evidencias

  - Subir evidencias fotográficas.

  - Registrar quién subió la evidencia y comentarios asociados.

  - Ver una galería de evidencias relacionadas al registro.

Resultado esperado del sprint:
La plataforma ya funciona como sistema de postventa, donde las observaciones se registran, se siguen y se documentan con evidencias y notificaciones.

Sprint 4 – Reportes, monitoreo DS49 y análisis

Objetivo del sprint:
Dar a TECHO herramientas para analizar la información, monitorear el cumplimiento del DS49 (120 días) y generar reportes formales.

Principales funcionalidades trabajadas:

- Épica 11: Monitoreo DS49

  - Cálculo automático de días desde la entrega de la vivienda.

  - Cálculo de días restantes del periodo DS49 y estado del cumplimiento.

  - Vista de monitoreo DS49 con clasificación por estado y contadores.

- Épica 7: Reportes y Análisis

  - Generar reporte PDF por proyecto, con estadísticas de observaciones.

  - Enviar reportes por correo electrónico con resumen ejecutivo y adjunto PDF.

  - Centro de reportes con opciones para descargar o enviar por correo.

  - Reporte general del sistema con KPIs globales (proyectos, viviendas, observaciones, tasas de resolución, distribución geográfica, etc.).

Resultado esperado del sprint:
TECHO cuenta con un panel de control para entender la situación de la postventa, ver riesgos de vencimiento DS49 y generar reportes formales para uso interno y externo.

Sprint 5 – Datos maestros, ranking y experiencia final de usuario

Objetivo del sprint:
Completar módulos de apoyo, mejorar la experiencia final de usuario y dejar el sistema listo para su uso y presentación.

Principales funcionalidades trabajadas:

- Épica 8: Constructoras y Gestión de Datos Maestros

  - Gestión interna de constructoras (listar, crear, editar, eliminar).

  - Cálculo de ranking de constructoras según desempeño (para uso de TECHO).

- Épica 9: Accesibilidad y Experiencia de Usuario

  - Página de inicio informativa con valores de la plataforma (accesibilidad, confianza, trazabilidad).

  - Logos de TECHO, MINVU, SERVIU y diseño responsive.

  - Botones claros para iniciar sesión y navegar.

Resultado esperado del sprint:
Un sistema más pulido y coherente, listo para ser presentado a TECHO como una herramienta real de apoyo, con datos maestros ordenados y una experiencia de usuario clara.

Relación con el Gantt

El cronograma Gantt del proyecto refleja estas mismas etapas, mostrando:

- Las fases de inicio, análisis, diseño, desarrollo por sprints, pruebas y cierre.

- La duración estimada de cada sprint y la superposición con actividades de documentación y reuniones con TECHO.

- Los hitos clave, como:

  - Primer MVP funcional.

  - Inclusión de monitoreo DS49.

  - Primera versión de reportes.

  - Entrega final del sistema y documentación.