Plan de Pruebas Funcionales (Casos de Prueba)  TECHO-Chile

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile

versión 2.0

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento define el Plan de Pruebas Funcionales para el sistema de TECHO-Chile, estableciendo el enfoque, alcance, criterios y entregables necesarios para validar que las funcionalidades implementadas cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación definidos.

Alcance del enfoque de pruebas: En este proyecto se realizaron exclusivamente pruebas funcionales, ejecutadas mediante casos de prueba (manuales), basados en Historias de Usuario y reglas de negocio.

1.2 Objetivo general

Verificar que el sistema opere correctamente desde la perspectiva del usuario, asegurando que los principales flujos funcionen de forma consistente para los perfiles involucrados (Administradores, Trabajadores y Familias), minimizando riesgos antes del despliegue.

2. Alcance de Pruebas

2.1 Funcionalidades incluidas (In Scope)

Las pruebas funcionales contemplan casos de prueba sobre los siguientes módulos:

- Módulo de Autenticación: inicio de sesión (login), cierre de sesión (logout), recuperación de contraseña, perfiles de usuario.

- Gestión de Usuarios: creación, consulta, edición y eliminación (CRUD) de Administradores, Trabajadores y Familias.

- Gestión de Proyectos y Viviendas: creación/edición de proyectos, creación/edición de viviendas, asignación de viviendas a familias.

- Postventa: creación de registros, flujo de estados (por ejemplo: Abierta → En Gestión → Resuelta), carga de evidencias (fotos/documentos).

2.2 Exclusiones (Out of Scope)

Este plan no contempla (por decisión del proyecto):

- Pruebas unitarias automatizadas.

- Pruebas de integración automatizadas.

- Pruebas de rendimiento/estrés.

- Pruebas de seguridad/pentest (más allá de validaciones funcionales básicas).

- Pruebas de usabilidad formales con usuarios finales (tipo estudio).

3. Estrategia y Enfoque de Pruebas

3.1 Tipo de pruebas ejecutadas

Pruebas Funcionales (Casos de Prueba):
Se validan flujos y pantallas del sistema verificando:

- Que cada funcionalidad responda según lo esperado.

- Que se apliquen correctamente las reglas de negocio.

- Que los permisos por rol limiten/permitan acciones de forma correcta.

- Que formularios validen campos obligatorios, formatos y mensajes.

- Que la evidencia/documentación adjunta se cargue y se visualice sin errores.

3.2 Criterio base para diseñar casos de prueba

Los casos de prueba se definen a partir de:

- Historias de Usuario del Sprint / Backlog.

- Criterios de aceptación.

- Flujos críticos del sistema (autenticación, gestión y postventa).

4. Entornos de Prueba y Datos

4.1 Entornos

- Desarrollo (Local): ejecución local del sistema (ej.: localhost:8000). Datos de prueba ficticios.

- Staging (Render / Preview): entorno similar a producción para validación antes del despliegue final. Base de datos separada y datos controlados/anonimizados cuando corresponda.

- Producción (Render): entorno final. En producción se realizan solo verificaciones funcionales mínimas posteriores al despliegue (validación básica de disponibilidad y acceso).

4.2 Datos de prueba

- Se utilizan datos ficticios o anonimizados para evitar el uso de información sensible real.

- Se definen usuarios de prueba por rol (Administrador, Trabajador, Familia) para ejecutar los casos.

5. Roles y Responsabilidades

- QA / Equipo ejecutor de pruebas:

  - Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales.

  - Registrar evidencias (capturas, resultados).

  - Reportar defectos y realizar re-pruebas (retest) cuando se corrijan.

- Equipo de Desarrollo:

  - Corregir defectos reportados.

  - Apoyar la revisión de escenarios y reproducibilidad de errores.

- Product Owner / Responsable funcional:

  - Validar criterios de aceptación (cuando aplique).

  - Alinear expectativas de “GO / NO-GO” en conjunto con resultados.

6. Gestión de Incidencias (Bugs)

6.1 Registro de defectos

Todo defecto encontrado debe registrarse con:

- Título claro del problema.

- Módulo afectado.

- Pasos para reproducir.

- Resultado esperado vs. resultado obtenido.

- Evidencia (capturas/archivo/video si aplica).

- Severidad y prioridad.

6.2 Severidad sugerida

- Crítica: impide el uso del sistema o compromete datos/acceso (bloqueante).

- Alta: afecta un flujo principal sin alternativa simple.

- Media: afecta parcialmente, existe alternativa temporal.

- Baja: detalle menor (texto, validación leve, aspecto no crítico).

7. Criterios de Ejecución

7.1 Criterios de entrada (Entry Criteria)

Se autoriza iniciar pruebas funcionales si:

- El ambiente está disponible (local o staging).

- Se dispone de usuarios de prueba por rol.

- Las historias seleccionadas están “terminadas” según DoD del equipo (o listas para validar).

- Existe listado de casos de prueba preparado (o plantilla aprobada).

7.2 Criterios de aceptación / salida (Exit Criteria)

Para aprobar el Sprint y considerar despliegue:

- No existen bugs Críticos ni Altos abiertos.

- Generación de documentos (por ejemplo PDFs) funciona correctamente con caracteres especiales (tildes, ñ).

- Carga de evidencias/archivos funciona correctamente en el almacenamiento configurado.

7.3 Criterios de suspensión

Las pruebas se suspenden inmediatamente si:

- Falla el login de forma general (bloqueante).

- El ambiente o base de datos de staging está inaccesible o corrupta.

- Se detecta una vulnerabilidad crítica a nivel funcional (por ejemplo: acceso a datos de otra familia).

8. Entregables

- Plan de Pruebas Funcionales: este documento.

- Set de Casos de Prueba: listado/archivo con casos de prueba y resultados (PASS/FAIL), más evidencias.

- Reporte de Cierre de Pruebas (GO / NO-GO): resumen final de resultados y recomendación de liberación.