Sprint Review Report

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

## Sprint Review Report

El Sprint Review Report es una reunión al final de cada sprint donde se muestra al Product Owner (PO) y al equipo los avances logrados. El objetivo principal es revisar si se alcanzaron los Sprint Goals, recibir retroalimentación y decidir si el trabajo está listo para pasar a producción o si necesita más ajustes.

### Propósito de la Sprint Review

El Sprint Review tiene los siguientes objetivos clave:

- Presentar el trabajo completado: Mostrar las historias de usuario implementadas, las tareas realizadas y los objetivos alcanzados en el sprint.

- Validación del Product Owner (PO): El PO revisa y valida si el trabajo cumple con los criterios de aceptación y si contribuye al Sprint Goal.

- Feedback del equipo y PO: Identificar áreas de mejora y posibles cambios para el siguiente sprint.

- Ajustes al Product Backlog: Con base en los avances, el PO puede priorizar o ajustar historias para futuros sprints.

### Elementos que se revisan en la Sprint Review

Durante la revisión se verifica lo siguiente:

- Cumplimiento del Sprint Goal: ¿Se cumplieron los objetivos definidos para el sprint?

- Estado de las historias de usuario: ¿Las historias de usuario están completas según los Criterios de Aceptación?

- Progreso en la entrega del producto: ¿El incremento del sistema es funcional y usable por los usuarios?

- Evaluación de los defectos y problemas: ¿Hubo bugs o errores que deben ser corregidos en el siguiente sprint?

- Feedback del Product Owner y usuarios clave: ¿Qué opiniones o recomendaciones tienen los stakeholders?

Resumen del Sprint Review por Sprint

#### Sprint 1 – Fundamentos del sistema y accesibilidad inicial

Objetivo del Sprint:
 Dejar la base del sistema lista con login, gestión de perfiles y accesibilidad básica (modo claro/oscuro, tamaño de letra).

Lo logrado:

- Login y Cierre de sesión: Funcionando correctamente.

- Gestión de perfil de usuario: Los usuarios pueden ver y editar su perfil.

- Opciones de accesibilidad: Modo claro/oscuro y ajuste de tamaño de letra implementados.

- Evaluación: Sprint Goal completado con éxito. El sistema tiene una base sólida para lo que sigue.

- Feedback: El PO sugiere ajustar un poco la visibilidad de las opciones de accesibilidad.

#### Sprint 2 – Gestión de usuarios, proyectos y viviendas

Objetivo del Sprint:
 Administrar usuarios, proyectos y viviendas desde la plataforma.

Lo logrado:

- Gestión de usuarios: Funcionalidad para crear, editar y eliminar usuarios por roles.

- Proyectos: Funcionalidad para registrar proyectos y asociarlos a viviendas.

- Viviendas: Registro de viviendas asociado a un proyecto y vinculación con el sistema de postventa.

- Evaluación: Sprint Goal alcanzado, pero el PO sugiere una mejora en la interfaz de creación de proyectos (agregar más campos descriptivos).

- Feedback: Mejorar la validación de datos al registrar proyectos.

#### Sprint 3 – Registro y seguimiento de postventa

Objetivo del Sprint:
 Habilitar el registro de observaciones y su seguimiento (comentarios, estados, evidencias).

Lo logrado:

- Registros de postventa: Creación de tickets de observaciones con estado y urgencia.

- Comentarios: Los trabajadores pueden agregar comentarios a los tickets de postventa.

- Evidencias: Se pueden subir fotos o documentos como evidencia.

- Evaluación: El PO validó que los registros y seguimiento son completos, pero destacó que el sistema de notificaciones debe mejorarse.

- Feedback: Mejorar la notificación para cuando los tickets cambian de estado.

#### Sprint 4 – Reportes y monitoreo del DS49

Objetivo del Sprint:
 Entregar herramientas para monitorear el cumplimiento de los plazos del DS49 y generar reportes.

Lo logrado:

- Monitoreo DS49: Visualización de fichas de inmuebles con su estado, indicando si están en riesgo de superar los 120 días.

- Generación de reportes: Generación de reportes mensuales en formato PDF con los avances y el estado de las observaciones.

- Evaluación: Sprint Goal cumplido. El PO destacó que el sistema muestra bien los estados y alertas de plazos.

- Feedback: Añadir un gráfico de progreso para facilitar la visualización del cumplimiento.

#### Sprint 5 – Ajustes finales y experiencia de usuario

Objetivo del Sprint:
 Pulir la experiencia de usuario y completar los módulos de apoyo como datos maestros.

Lo logrado:

- Mejoras en la interfaz: Ajustes visuales y de navegación para una experiencia más fluida.

- Datos maestros: Finalización de módulos de constructora y asignación de trabajadores a proyectos.

- Evaluación: El sistema es estable, visualmente atractivo y funcional.

- Feedback: El PO recomendó mejorar la carga de datos maestros para evitar errores en proyectos grandes.

### Conclusiones del Sprint Review

En general, el Sprint Review mostró que se están cumpliendo los objetivos del proyecto, y el sistema va tomando forma según lo esperado. Sin embargo, hay puntos a mejorar que se irán abordando en los próximos sprints:

- Mejorar la notificación de cambios de estado de los tickets.

- Mejorar la validación de datos al registrar proyectos y viviendas.

- Agregar gráficos para monitoreo de los plazos DS49, para mejorar la visualización.