Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase del Proyecto APT hemos avanzado en la definición más clara del problema y del alcance de la plataforma para TECHO-Chile, enfocándonos en la gestión de casos de postventa de viviendas. Ajustamos los objetivos específicos y el plan de trabajo según la retroalimentación del docente, priorizando las funcionalidades mínimas que deben quedar operativas en esta etapa. Además, diseñamos la arquitectura lógica y física del sistema, definimos el modelo de datos relacional y desarrollamos un prototipo inicial de la interfaz web. Estos avances nos permiten visualizar cómo funcionará la solución y ordenar el trabajo que queda pendiente para las siguientes fases del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | En esta fase revisamos y ajustamos los objetivos específicos del proyecto para que fueran más realistas y coherentes con el tiempo disponible y con los requerimientos de la asignatura. Mantenemos el objetivo general de diseñar y desarrollar una plataforma digital que apoye a TECHO-Chile en la gestión de casos de postventa de viviendas, y priorizamos los siguientes objetivos específicos: - Diseñar una arquitectura lógica y física simple, escalable y adecuada al contexto de TECHO-Chile. - Definir un modelo de datos que represente familias, viviendas y casos de postventa de manera ordenada y consistente. - Implementar una primera versión funcional del módulo de gestión de casos (registro, actualización de estado y asignación de responsables). |
| Metodología | Como equipo mantenemos una metodología de trabajo por etapas (SCRUM), pero la ajustamos para organizar mejor las actividades de esta fase. Primero, cerramos el análisis del problema y la definición del alcance. Luego, nos enfocamos en el diseño de la arquitectura lógica y física, el modelo de datos y el prototipo inicial. También incorporamos elementos de trabajo ágil, dividiendo el proyecto en tareas más pequeñas con responsables y plazos definidos. Esto nos ha permitido monitorear el progreso, identificar a tiempo las dificultades y realizar ajustes en el plan de trabajo cuando ha sido necesario. |
| Evidencias de avance | En esta fase, las principales evidencias de avance que presentamos como equipo son: - Documento actualizado con la descripción del problema, el contexto, los objetivos y el alcance del proyecto. - Esquemas de la arquitectura lógica y física que muestran las capas del sistema y los componentes principales. - Modelo de datos relacional con las tablas esenciales (familias, viviendas, casos, usuarios, evidencias). - Prototipo inicial de la interfaz web y el repositorio en GitHub que contiene el código desarrollado hasta el momento. Estas evidencias permiten demostrar que el proyecto ha avanzado más allá de lo conceptual y ya cuenta con una base técnica alineada con las competencias de la carrera. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (dificultades / facilitadores) | Estado de avance | Ajustes realizados |
| Analizar y modelar requerimientos de sistemas de información. | Levantamiento y ajuste de requerimientos del sistema para TECHO-Chile. | Reuniones con docente, guía del proyecto, notas de clases, PC con internet. | 1 semana | Equipo completo | Facilitador: retroalimentación del docente y claridad del problema. Dificultad: poco tiempo para coordinar horarios. | Completado | Se acotó el alcance para centrarse en la gestión de casos de postventa y no en todos los procesos de TECHO. |
| Diseñar soluciones de software y modelos de datos. | Diseño de la arquitectura lógica y física del sistema. | Herramientas de diagramación (Draw.io, PowerPoint), PC con internet, guía de APT. | 1 semana | Ricardo Flores | Facilitador: ejemplos vistos en clases. Dificultad: definir un diseño simple pero escalable. | En curso | Se simplificó la arquitectura, dejando solo los componentes necesarios para esta fase. |
| Diseñar y administrar bases de datos relacionales. | Diseño del modelo de datos (tablas de familias, viviendas, casos, usuarios, evidencias). | Software de modelado o diagramas, documentación del problema, PC con internet. | 1 semana | Ricardo Flores, Muriel Romero | Facilitador: experiencia previa en bases de datos. Dificultad: ajustar las relaciones según los casos reales de TECHO. | Completado | Se ajustaron algunas tablas para evitar duplicidad de datos y mejorar la trazabilidad de los casos. |
| Desarrollar soluciones de software para la web. | Desarrollo del prototipo inicial del módulo de gestión de casos. | Entorno de desarrollo (IDE), repositorio GitHub, PC con internet. | 2 semanas | Ricardo Flores, Felipe Quintul | Facilitador: uso de GitHub para versionar el código. Dificultad: compatibilizar desarrollo con otras asignaturas. | En curso | Se redujo el número de pantallas para concentrarse en el flujo principal de registro y seguimiento de casos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Entre los factores que han facilitado el desarrollo de nuestro plan de trabajo destacamos la claridad del problema que aborda el proyecto y la motivación por el impacto social que tiene la solución para TECHO-Chile y las familias. La retroalimentación del docente también ha sido un apoyo importante para acotar el alcance y priorizar los módulos más relevantes. Como dificultades, hemos enfrentado la gestión del tiempo, ya que debemos compatibilizar el proyecto con otras asignaturas y responsabilidades personales. Además, algunos temas técnicos nos han exigido revisar contenidos de semestres anteriores. Para manejar estas dificultades, ajustamos el cronograma, dividimos las tareas en actividades más pequeñas y utilizamos el repositorio de GitHub para organizar mejor el desarrollo y el seguimiento del avance.

A partir del monitoreo del plan de trabajo, decidimos ajustar algunas actividades que resultaban demasiado amplias para esta fase. Por ejemplo, reprogramamos el desarrollo completo de reportes avanzados y funcionalidades complementarias para una etapa posterior, y concentramos nuestros esfuerzos en consolidar el módulo de gestión de casos y el modelo de datos. También simplificamos algunas tareas relacionadas con la interfaz, enfocándonos en una versión básica pero funcional, que nos permita mostrar el flujo principal del sistema. Estos ajustes nos han ayudado a mantener un avance realista y alineado con los tiempos y recursos disponibles.

Como equipo, tenemos algunas actividades que no hemos iniciado o que van retrasadas respecto de la planificación inicial. Entre ellas se encuentran el desarrollo completo del módulo de reportes avanzados, la implementación de un sistema de notificaciones y la definición detallada del plan de pruebas. Estos retrasos se deben principalmente a la carga de trabajo en otras asignaturas, a la necesidad de reforzar algunos contenidos técnicos antes de implementarlos y a ajustes de alcance que hicimos durante esta fase para priorizar el módulo de gestión de casos y el modelo de datos. Para evitar que estos retrasos afecten el proyecto APT, definimos las siguientes estrategias: - Reorganizar el cronograma, dejando claramente identificadas las actividades críticas y las que pueden postergarse a la siguiente fase. - Dividir las tareas grandes en subtareas más pequeñas, con responsables y fechas concretas. - Reservar bloques específicos de tiempo semanal solo para el proyecto APT. Con estas acciones buscamos recuperar el atraso y asegurar que las actividades pendientes se aborden de manera ordenada, sin comprometer la calidad del proyecto.