Acta de Constitución

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

Contenido

1. Propósito del proyecto	3

2. Justificación	3

3. Objetivos del proyecto	4

Objetivo general	4

Objetivos específicos	4

4. Alcance del proyecto	5

Alcance incluido	5

Fuera de alcance	6

5. Entregables principales	6

6. Enfoque de trabajo y cronograma general	7

7. Roles y responsabilidades	7

8. Stakeholders principales	8

9. Riesgos iniciales (a nivel alto)	8

10. Supuestos	9

11. Aprobación	9

# 1. Propósito del proyecto

Este proyecto nace para apoyar a TECHO–Chile en la gestión de la postventa de viviendas DS49, reemplazando el uso de planillas, correos y documentos dispersos por una plataforma web simple y ordenada.

El propósito principal es que los equipos de TECHO y las familias puedan registrar, seguir y cerrar observaciones de postventa de forma más clara, transparente y dentro de los plazos que exige la normativa (120 días), mejorando la experiencia de las personas que reciben su vivienda.

# 2. Justificación

Hoy la postventa se gestiona de manera manual, con mucha información en Excel, correos y carpetas. Esto provoca:

- Dificultad para saber cuántas observaciones hay por proyecto y por familia.

- Poca trazabilidad: cuesta ver el historial de cada caso.

- Riesgo de superar los plazos de postventa (120 días).

- Estrés y desconfianza para las familias, que no siempre saben en qué va su reclamo.

- Sobrecarga para los equipos de TECHO, que gastan tiempo buscando información.

Con la plataforma se busca:

- Ordenar el proceso, centralizando la información.

- Cuidar los plazos, con estados claros y alertas.

- Mejorar la comunicación con las familias.

- Dejar una base tecnológica que TECHO pueda seguir usando y mejorando a futuro.

# 3. Objetivos del proyecto

## Objetivo general

Diseñar y construir una plataforma web que permita a TECHO–Chile y a las familias registrar y hacer seguimiento de las observaciones de postventa DS49, con trazabilidad, control de plazos y reportes básicos.

## Objetivos específicos

- Centralizar la información de proyectos, viviendas, familias y observaciones en un solo sistema.

- Permitir que los trabajadores de TECHO registren, actualicen y cierren observaciones con evidencia adjunta.

- Ofrecer a las familias una forma clara de revisar el estado de sus observaciones (según el alcance que definas: consulta directa o mediante apoyo del equipo TECHO).

- Incorporar estados de avance (abierta, en gestión, resuelta, cerrada, etc.) con fechas clave.

- Incluir alertas o indicadores básicos que ayuden a evitar superar los 120 días de postventa.

- Generar reportes simples para uso interno de TECHO y, si es necesario, para compartir con otros actores (por ejemplo, constructoras o instituciones públicas).

- Dejar documentada la arquitectura, el código y el uso de la plataforma para futuras mejoras.

# 4. Alcance del proyecto

## Alcance incluido

- Desarrollo de una plataforma web responsiva (usable en computador y dispositivos móviles).

- Módulo para trabajadores de TECHO, que permita:

  - Crear y gestionar proyectos y viviendas.

  - Registrar observaciones de postventa asociadas a una familia y vivienda.

  - Adjuntar evidencias (fotos, documentos, etc.) a cada observación.

  - Cambiar estados y registrar comentarios o acciones realizadas.

  - Ver un listado general de observaciones con filtros básicos (por proyecto, estado, fecha, etc.).

- Módulo orientado a familias (según diseño acordado), por ejemplo:

  - Consulta del estado de sus observaciones.

  - Visualización de información clara y en lenguaje simple.

  - Subida de evidencia (fotos, videos).

- Gestión de usuarios y perfiles:

  - Usuarios TECHO (con distintos niveles de acceso según rol).

  - Acceso de familias (si se define login o forma de acceso simplificada).

- Generación de reportes básicos:

  - Listado de observaciones por proyecto.

  - Estados y tiempos aproximados.

  - información General de todos los proyectos. (kpis, métricas.)

- Documentación mínima necesaria:

  - Manual de usuario.

  - Manual técnico.

  - Documentación final del proyecto.

## Fuera de alcance

- Que las constructoras usen directamente la plataforma como usuarios (se consideran actores externos, no usuarios del sistema).

- Integraciones automáticas con sistemas externos (por ejemplo, sistemas propios de gobierno).

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Android/iOS); se trabajará solo con versión web responsiva.

- Firma electrónica avanzada o flujos legales complejos: se manejan registros internos básicos.

# 5. Entregables principales

- Plataforma web funcional en ambiente de pruebas.

- Módulo TECHO para gestión de proyectos, viviendas y observaciones.

- Vista(s) para familias, según el alcance definido (consulta de estado, subida de evidencia).

- Reportes básicos de observaciones.

- Manual de usuario (trabajadores TECHO y, si aplica, guía para familias).

- Manual técnico (instalación, arquitectura, componentes, etc.).

- Documentación final del proyecto (incluyendo esta documentación ágil).

# 6. Enfoque de trabajo y cronograma general

- Metodología: Scrum.

- Forma de trabajo:

  - Sprints cortos

  - Cada sprint con planificación, desarrollo, pruebas y revisión.

  - Reuniones cada 3 dias (Daily) para ver avances y bloqueos.

  - Sprint Review al final de cada sprint para mostrar el incremento.

  - Sprint Retrospective para mejorar la forma de trabajo.

# 7. Roles y responsabilidades

Sponsor del proyecto / Representante TECHO: Vicente Navarro – Valeska Heran

Product Owner (PO): José Luis Villablanca

Equipo de Desarrollo (Dev Team): Ricardo Flores, Muriel Romero, Felipe Quintul.

Usuarios finales: Familias beneficiarias, trabajadores de TECHO.

# 8. Stakeholders principales

- TECHO–Chile (áreas sociales y técnicas).

- Equipos de terreno y coordinación de proyectos habitacionales.

- Familias beneficiarias de viviendas DS49.

- Institución académica (docente guía, coordinación).

- Constructoras y entidades públicas (como actores externos que reciben información, pero no necesariamente usuarios directos de la plataforma).

# 9. Riesgos iniciales (a nivel alto)

- Riesgo 1: Baja alfabetización digital de algunos usuarios.

  - Mitigación: diseño simple, lenguaje claro, uso de iconos y mensajes explicativos.

- Riesgo 2: Falta de tiempo del equipo TECHO para dar feedback.

  - Mitigación: coordinar entregas y demostraciones breves, con fechas acordadas.

- Riesgo 3: Cambios en prioridades de la organización o en la normativa.

  - Mitigación: mantener comunicación constante con el PO y ajustar el backlog según sea necesario.

- Riesgo 4: Limitaciones de tiempo académico para completar todas las funcionalidades deseadas.

  - Mitigación: priorizar un MVP (versión mínima útil) que realmente se pueda usar, dejando mejoras para una fase posterior.

# 10. Supuestos

- TECHO–Chile otorgará la información mínima necesaria sobre proyectos, viviendas y familias para diseñar bien la solución.

- Habrá al menos una persona de TECHO disponible para actuar como referente funcional (PO o similar).

- El equipo de proyecto contará con los recursos básicos: tiempo, herramientas de desarrollo, ambiente de pruebas.

# 11. Aprobación

| Actor | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Representante TECHO–Chile: |  |  |  |
| Product Owner: |  |  |  |
| Docente guía / institución académica: |  |  |  |

l