Sprint Backlog

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

## Sprint Backlog

El Sprint Backlog del proyecto se gestionó en una planilla, donde se organizó el trabajo en unidades llamadas SB-XX (por ejemplo, SB-01, SB-02, … SB-010).

Cada ítem de Sprint Backlog (SB) contiene:

- ID Sprint Backlog: SB-01, SB-02, etc.

- ID de Historia de Usuario: HU-001, HU-002, …

- Nombre de la Historia: por ejemplo, “Inicio de Sesión”, “Dashboard Administrador”, “Crear Registro de Postventa”, etc.

- Tareas (T1, T2, T3…) que se deben realizar para completar esa historia.

- Estado de cada tarea: principalmente “COMPLETADO” (y durante el proyecto se usaba también como “EN PROGRESO” o “PENDIENTE”).

De esta forma, el Sprint Backlog baja a detalle los Sprint Goals: muestra exactamente qué tareas concretas se hicieron para lograr cada objetivo de sprint.

### Estructura general del Sprint Backlog

La planilla se estructuró así:

- Columna “ID sprint backlog” → SB-01, SB-02, SB-03…

- Columna “Historia de Usuario (HU)” → HU-001, HU-002, etc.

- Columna “Nombre” → nombre de la historia (Inicio de Sesión, Crear Registro de Postventa, etc.).

- Columnas “Tareas” (T1, T2, T3…) → cada una con una descripción corta.

- Columna “Estado” → indica si la tarea está completada.

Cada SB agrupa varias historias relacionadas con el mismo objetivo de sprint.

### Relación entre Sprint Backlog y los sprints

A grandes rasgos, los SB se alinean así con los sprints:

- SB-01 – Autenticación y accesibilidad básica (Sprint 1)
 Incluye historias como:

  - HU-001: Inicio de Sesión

  - HU-002: Cierre de Sesión

  - HU-003: Ver y Editar Perfil Personal

  - HU-005: Solicitar Ayuda o Soporte

  - HU-006: Recuperar Contraseña

  - HU-050, HU-051: Cambiar modo oscuro/claro y Ajustar tamaño de fuente

- Ejemplo de tareas de HU-001 “Inicio de Sesión”:

  - T1: Crear formulario de login.

  - T2: Implementar validación de credenciales.

  - T3: Implementar redirección según rol.

  - T4: Manejo de errores de autenticación.

  - T5: Verificación de sesión activa.

- SB-02, SB-03 y SB-04 – Gestión de usuarios, proyectos y viviendas (Sprint 2)
 Historias como:

  - HU-007 a HU-011: Crear, listar, editar y eliminar usuarios; Dashboard Administrador.

  - HU-040 y HU-041: Asignar trabajadores a proyectos y buscar familias por RUT.

  - HU-012, HU-013, HU-014: Listar, crear y editar proyectos.

  - HU-016, HU-018, HU-019, HU-020, HU-021: Listar, crear, editar y eliminar viviendas; panel de administración de viviendas.

- SB-05 – Registro y seguimiento de postventa (Sprint 3)
 Historias como:

  - HU-022: Dashboard Trabajador.

  - HU-023: Dashboard Familia.

  - HU-024: Crear Registro de Postventa.

  - HU-025: Cambiar estado, comentarios, notificaciones, ver detalle, etc.

- Ejemplo de tareas de HU-024 “Crear Registro de Postventa”:

  - T1: Crear formulario RegistroPostventaForm.

  - T2: Implementar creación del registro.

  - T3: Asignar urgencia.

  - T4: Calcular fecha de vencimiento.

  - T5: Dejar estado por defecto “ABIERTA”.

- SB-06, SB-07 y SB-09 – Reportes, monitoreo DS49 y evidencias (Sprint 4)
 Historias como:

  - HU-030, HU-031, HU-032, HU-048: Generar reporte PDF, enviar por correo, centro de reportes y reporte general del sistema.

  - HU-026, HU-027: Monitoreo del cumplimiento DS49 y actualización de fecha de entrega de vivienda.

  - HU-028: Subir evidencia fotográfica.

- SB-08 y SB-010 – Datos maestros y experiencia final de usuario (Sprint 5)
 Historias como:

  - HU-034, HU-035, HU-036, HU-037, HU-038, HU-049: Listar, crear, editar y eliminar constructoras (datos maestros internos) y ver ranking.

  - HU-026 (otra historia específica): Página de inicio informativa de la plataforma.

### Uso práctico del Sprint Backlog

Durante el proyecto:

- El Sprint Backlog se revisaba en la Planificación de Sprint, para seleccionar qué SB y qué historias entrarían en el sprint según el Sprint Goal.

- En el día a día, el equipo miraba las tareas (T1, T2, T3…) y actualizaba el Estado (por ejemplo, de “Pendiente” a “COMPLETADO”).

- En la Sprint Review, se verificaba que todas las tareas asociadas a las historias comprometidas estuvieran completadas, de acuerdo a la Definition of Done (DoD).

En resumen, el Sprint Backlog fue la traducción concreta de los Sprint Goals a trabajo real:
historias claras, partidas en tareas pequeñas y con un estado visible para todo el equipo.