Sprint Goals

Proyecto: Plataforma digital de postventa y recepción de viviendas DS49
Organización responsable: TECHO–Chile
Metodología: Ágil – Scrum

Equipo de Trabajo: Felipe Quintul, Ricardo Flores, Muriel Romero, Cristopher Muñoz.

## Sprint Goals – Objetivos de cada Sprint

En este proyecto se trabajó con varios sprints.
 Para cada sprint se definió un Sprint Goal (Objetivo del Sprint) en lenguaje simple, que nos ayudó a tener claro qué valor queríamos entregar al final de ese periodo.

Los Sprint Goals se acordaban con el equipo y el Product Owner y luego se reflejaban en el Sprint Backlog, donde se listaban las historias y tareas necesarias para cumplir ese objetivo.

### Sprint 1 – Fundamentos del sistema y accesibilidad básica

Sprint Goal:

“Dejar lista la base del sistema para que los usuarios de TECHO puedan iniciar sesión, cerrar sesión, ver y editar su perfil, con opciones básicas de accesibilidad (modo claro/oscuro y tamaño de letra).”

En otras palabras:
 Al terminar este sprint queríamos tener un sistema donde ya se pudiera entrar y salir de forma segura, tener un perfil de usuario y una primera experiencia visual cómoda para seguir construyendo el resto del proyecto.

### Sprint 2 – Gestión de usuarios, proyectos y viviendas

Sprint Goal:

“Permitir que TECHO administre usuarios, proyectos y viviendas desde la plataforma, dejando lista la base de datos y las pantallas para poder después registrar la postventa.”

En otras palabras:
 Al final del sprint, TECHO ya debía poder crear y gestionar usuarios con roles, registrar proyectos y cargar viviendas asociadas, dejando todo preparado para que en el siguiente sprint se puedan registrar las observaciones de postventa.

### Sprint 3 – Registro y seguimiento de postventa

Sprint Goal:

“Habilitar el registro y seguimiento de observaciones de postventa para familias y trabajadores, incluyendo estados, comentarios y evidencias básicas.”

En otras palabras:
 Este sprint tenía como meta que la plataforma ya funcionara realmente como sistema de postventa:
 que las familias y trabajadores pudieran crear observaciones, ver su estado, agregar comentarios y subir fotos u otras evidencias.

### Sprint 4 – Reportes y monitoreo del DS49

Sprint Goal:

“Entregar a TECHO herramientas para ver el estado general de la postventa (cumplimiento DS49) y generar reportes descargables o enviables por correo.”

En otras palabras:
 Al terminar este sprint, TECHO debía poder ver indicadores y reportes:
 saber cuántas observaciones hay por proyecto, cuáles están cerca de vencer el plazo de 120 días, y poder generar PDFs o resúmenes para uso interno o para compartir con otros actores.

### Sprint 5 – Ajustes finales, datos maestros y experiencia de usuario

Sprint Goal:

“Pulir la experiencia de usuario, completar módulos de apoyo (datos maestros) y dejar el sistema listo para ser presentado y utilizado por TECHO.”

En otras palabras:
 En este último sprint el foco estuvo en mejorar detalles, ordenar datos maestros (por ejemplo, constructoras, ranking, etc.), ajustar diseño, logos y mensajes, y dejar una versión del sistema que se pudiera mostrar y usar de forma fluida.

### Uso de los Sprint Goals en el proyecto

- Cada Sprint Goal se revisaba en la Planificación de Sprint y se anotaba en el tablero.

- Durante el sprint, el equipo evaluaba si las tareas que se estaban haciendo realmente ayudaban a cumplir ese objetivo.

- En la Sprint Review, se comprobaba si el Sprint Goal se había alcanzado y se mostraba el incremento al Product Owner.

- Si aparecían tareas nuevas que no ayudaban al objetivo del sprint, se discutía si quedaban para más adelante en el Product Backlog.